# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

# Proyecto

Construcción de Data Center Tier III para servicios cloud y telecomunicaciones.

# Justificación del Proyecto

La creciente demanda de servicios digitales, almacenamiento en la nube, inteligencia artificial y telecomunicaciones requiere infraestructura tecnológica confiable, segura y altamente disponible. Actualmente muchas organizaciones dependen de centros de datos ubicados en otros países, lo que puede generar mayores latencias, costos operativos elevados y riesgos asociados a la soberanía y regulación de los datos.

El desarrollo de un Data Center con certificación Tier III permitirá a la empresa ofrecer servicios de infraestructura tecnológica a terceros, incluyendo colocation, hosting, almacenamiento de datos y servicios de nube, dirigidos a empresas, instituciones financieras, organismos gubernamentales y proveedores de telecomunicaciones. Este tipo de infraestructura garantiza altos niveles de disponibilidad (99.982%), mantenimiento concurrente sin interrupciones y altos estándares de seguridad física y lógica.

El proyecto tiene como objetivo que el centro de datos entre en operación en un plazo aproximado de un año y medio desde su licitación, permitiendo iniciar la comercialización de servicios tecnológicos y generar nuevas fuentes de ingresos para la empresa. La provisión de estos servicios permitirá recuperar progresivamente la inversión realizada, al mismo tiempo que posiciona a la organización como un proveedor estratégico de infraestructura digital en el mercado.

Además, la implementación de este Data Center contribuirá al fortalecimiento del ecosistema tecnológico local, facilitando a las empresas el acceso a servicios digitales de alta calidad y reduciendo la dependencia de infraestructuras ubicadas en el exterior.

# Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar, construir y poner en operación un Data Center Tier III certificado por Uptime Institute, dentro de un plazo máximo de 18 meses, con el fin de ofrecer servicios de infraestructura tecnológica de alta disponibilidad a empresas, instituciones financieras, organismos gubernamentales y proveedores de telecomunicaciones, permitiendo generar nuevas fuentes de ingresos y recuperar la inversión del proyecto..

Objetivos Específicos:

• Diseñar la infraestructura del Data Center conforme a los estándares internacionales Tier III, garantizando alta disponibilidad y mantenimiento concurrente.

• Construir las instalaciones físicas del Data Center con sistemas redundantes de energía, climatización y conectividad, asegurando la continuidad operativa de los servicios.

• Implementar sistemas integrales de seguridad física, monitoreo y protección contra incendios, alineados con las mejores prácticas para centros de datos.

• Instalar y configurar la infraestructura tecnológica necesaria, incluyendo racks, servidores, almacenamiento y equipos de networking, para soportar servicios de infraestructura digital.

• Realizar pruebas integrales de operación y resiliencia de la infraestructura del Data Center para validar su funcionamiento antes de la puesta en producción.

• Obtener la certificación Tier III emitida por Uptime Institute, asegurando que el Data Center cumple con los estándares internacionales de disponibilidad y confiabilidad.

• Habilitar la infraestructura del Data Center para la provisión de servicios tecnológicos a terceros, como colocation, hosting y servicios de nube.

# Descripción de Alto Nivel del Proyecto

El proyecto contempla el diseño, construcción e implementación de un Data Center de alta disponibilidad, desarrollado conforme a los estándares Tier III, con el objetivo de ofrecer infraestructura tecnológica confiable para la provisión de servicios digitales a empresas, instituciones financieras, organismos gubernamentales y proveedores de telecomunicaciones.

El Data Center contará con infraestructura crítica redundante que incluye sistemas eléctricos, climatización especializada, redes de telecomunicaciones y sistemas de seguridad física y lógica, garantizando altos niveles de disponibilidad, resiliencia operativa y continuidad del servicio.

La instalación tendrá una capacidad aproximada de 200 racks para equipamiento tecnológico, con una potencia estimada de 5 MW, y una arquitectura de redundancia N+1 que permitirá realizar mantenimiento de los sistemas sin interrumpir la operación del centro de datos.

Como resultado del proyecto, se espera contar con una infraestructura certificable bajo estándares Tier III, capaz de soportar servicios de colocation, hosting y almacenamiento de datos, contribuyendo al crecimiento de la infraestructura digital y permitiendo a la empresa generar nuevas oportunidades de negocio en el mercado de servicios tecnológicos.

# Criterios de Éxito del Proyecto

El proyecto será considerado exitoso si se cumplen los siguientes criterios:

• El Data Center es diseñado, construido y puesto en operación dentro del plazo establecido de 18 meses.

• El proyecto se completa dentro del presupuesto aprobado, sin desviaciones significativas que afecten la viabilidad financiera.

• La infraestructura del Data Center obtiene la certificación Tier III emitida por Uptime Institute, garantizando altos estándares de disponibilidad y resiliencia.

• El Data Center alcanza una disponibilidad mínima del 99.982%, conforme a los estándares de infraestructura Tier III.

• Se implementan correctamente los sistemas de energía redundante, climatización, conectividad y seguridad, permitiendo el mantenimiento concurrente sin interrupción del servicio.

• La infraestructura queda habilitada para la provisión de servicios tecnológicos a terceros, tales como colocation, hosting y servicios de nube.

• El Data Center entra en operación comercial dentro del plazo previsto, permitiendo generar ingresos y avanzar en la recuperación de la inversión realizada.